Projektbeszámoló: ZöldLépés – Fenntartható mindennapok

IKT Projektmunka I. – Osztályozó vizsga házi dolgozat (1/13Sz. évfolyam)
Készítők: Szlifka Szilveszter (Projektgazda & Frontend Fejlesztő) és Nagy Dávid Viktor (Médiafelelős & Prezentációkészítő)
Beadás dátuma: 2026. augusztus 27.
GitHub Repository: https://github.com/Klikking/IKT-Kornyezetvedelem-Projekt

1. A projekt célja

A ZöldLépés projekt célja a fiatal korosztály (15–25 év) környezettudatosságának növelése olyan gyakorlati tanácsokkal, amelyek a mindennapi életben – a háztartásban, az étkezésben és a közlekedésben – azonnal alkalmazhatók. A projekt ahelyett, hogy megfoghatatlan globális adatokra építene, a személyes döntések hatásaira világít rá: a szelektív hulladékgyűjtésre, a hűtőhasználatra, a vízlábnyomra és a készenléti (standby) áramfogyasztásra.

A kitűzött cél egy olyan összetett digitális tartalomcsomag (responsive weboldal, nyomtatható PDF kiadvány, egyedi mesterdiás prezentáció és bemutató videó) létrehozása volt, amely tudományosan megalapozott, mégis közérthető formában edukálja a célközönséget.

2. Tervezési folyamat

A tervezés során a témát három fő pillérre bontottuk: Hulladékcsökkentés (5R elv), Energiatakarékosság és Fenntartható étkezés/Közlekedés.

A fejlesztéshez választott digitális eszközök:

Fejlesztőkörnyezet & Kódolás: Visual Studio Code (HTML5, különválasztott CSS3, Bootstrap 5 keretrendszer).

Verziókövetés: Git és GitHub (branch-kezeléssel, csapattag meghívásával, egyéni commitokkal).

Prezentáció & Média: Microsoft PowerPoint (egyedi Diaminta / Slide Master szerkesztővel), CapCut/OBS (videóvágás és narráció).

PDF kiadvány konverzió: Google Chrome / Edge nyomtatómotor (Ctrl + P -> Mentés PDF-ként @page CSS szabályokkal).

3. Munkamegosztás és csoportmunka

A feladatot a vizsgakövetelményeknek megfelelően 2 fős csoportban valósítottuk meg. A feladatköröket átláthatóan felosztottuk egymás között:

Szlifka Szilveszter (Projektgazda & Frontend Fejlesztő):

GitHub repository létrehozása, a mappastruktúra felállítása és a csapattárs meghívása.

Az 5 hivatalos szakmai forrás (NÉBIH, MOHU, MEKH, WWF, EEA) feldolgozása.

A 4 oldalas Bootstrap 5 weboldal (produktum/weboldal/) teljes kódolása.

A 6 oldalas digitális kiadvány (kiadvany.html és style.css) elkészítése és PDF-be konvertálása.

A projektbeszámoló alapvázának összeállítása.

Nagy Dávid Viktor (Prezentációkészítő & Médiafelelős):

A minimum 10 diából álló, egyedi Diamintát (Slide Master) használó PowerPoint prezentáció elkészítése.

A 3–5 perces ismeretterjesztő bemutató videó felvétele, narrálása és vágása (bemutato_video/).

A saját feladatok önálló feltöltése GitHubra (minimum 3 önálló commit teljesítésével).

A saját egyéni önértékelés és a szóbeli bemutató szkriptjének megírása.

4. Elkészített feladatok

Kötelező produktumok:

Projektweboldal (Bootstrap 5): 4 reszponzív, egymáshoz kapcsolódó oldal (index.html, hulladek.html, energia.html, forrasok.html) navigációs menüvel, képekkel és forrásmegjelöléssel.

Digitális kiadvány (C opció): 6 oldalas, letölthető kiadvany.pdf kiadvány, különválasztott CSS stíluslappal, kártyákkal, táblázatokkal és csekklistával.

Prezentáció (A opció): 10 diából álló .pptx előadás, amely nem előre gyártott sablont, hanem egyedi Diamintát, animációkat, áttűnéseket és ábrákat használ.

Ismeretterjesztő / Bemutató videó: 3–5 perces narrált felvétel a projekt eredményeiről.

GitHub Verziókövetés: Strukturált mappaszerkezet (projektterv/, produktum/, dokumentacio/, bemutato_video/, forrasok/), kitöltött README.md, mindkét tag részéről legalább 3-3 önálló commit.

5. Felmerült problémák és megoldások

1. Probléma: Reszponzív képek és kártyamagasságok szétcsúszása (Weboldal)

Jelenség: A weboldal kártyáiba beillesztett különböző méretű képek miatt mobilnézetben az elemek szétcsúsztak.
Megoldás: A Bootstrap img-fluid, object-fit: cover és a kártyákra alkalmazott h-100 flexbox osztályok használatával egységesítettuk a megjelenést.

2. Probléma: Tördelési és oldaleltolódási hibák a PDF kiadványnál (Kiadvány)

Jelenség: A HTML alapú kiadvány kinyomtatásakor a sorok átcsúsztak a 7. oldalra.
Megoldás: Létrehoztunk egy különálló style.css fájlt, amelyben az @page { size: A4 portrait; margin: 0; } és az .page { overflow: hidden; height: 297mm; } szabályokkal milliméterpontosan fixáltuk a 6 oldalas terjedelmet.

3. Probléma: Git összeakadások (Merge Conflict) a csoportmunka során

Jelenség: Kezdetben a közös README.md egyidejű szerkesztésekor Git konfliktus keletkezett.
Megoldás: Szigorúan elkülönítettük a feladatköröket és mappákat (weboldal/ vs. prezentacio/), valamint a módosítások feltöltése előtt mindig kiadtuk a git pull parancsot.

6. Egyéni Önértékelések

Szlifka Szilveszter Önértékelése:

A projekt során a projektgazdai és frontend fejlesztői feladatokat láttam el. A legnagyobb szakmai előrelépést a Bootstrap 5 keretrendszer mélyebb megértése és a tiszta, különválasztott CSS kódolás jelentette számomra. Megtanultam, hogyan lehet egy webes felületet kifejezetten nyomtatási (A4 PDF) formátumra optimalizálni @page szabályok segítségével.
A csoportmunka során hatékonyan tudtunk együttműködni Dáviddal: a feladatok megosztása után a Git verziókövetést használva zökkenőmentesen egyesítettük a munkánkat. Büszke vagyok a weboldal letisztult, reszponzív dizájnjára és a pontosan 6 oldalas kiadványra. A jövőben a weboldalt egy interaktív, JavaScript alapú vízlábnyom-kalkulátorral bővíteném tovább.

[User 2 neve] Önértékelése (~fél oldal)

Médiafelelősként a prezentáció és az ismeretterjesztő bemutató videó elkészítése volt a fő feladatom. A prezentációnál kiemelt figyelmet fordítottam arra, hogy a vizsgakövetelmény szerint ne kész sablont használjak, hanem a PowerPoint Slide Master (Diaminta) felületén hozzak létre egyedi zöld-fehér arculatot, egységes betűtípusokat és animációkat.
A videóvágás és narráció során megtanultam a lényegretörő vizuális szemléltetést. A GitHub használata kezdetben kihívást jelentett, de a VS Code beépített Source Control felületével sikeresen teljesítettem a kötelező 3 önálló commitot. A közös munka megtanított a határidők betartására és a csapattárssal való folyamatos kommunikációra.